附件1：

重大项目跟踪联系制度实施方案

为动态掌握工业、商贸、信息化重大项目的建设进展情况，为工作决策提供重要参考依据，建立重大项目跟踪联系制度，制订本方案。

一、工作目标

跟踪、分析全省工业、商贸和信息化领域重大项目建设情况，动态掌握工业商贸和信息化行业，及时解决项目建设过程中的有关问题，加快推动重大项目建设，加快建设现代产业体系。

二、工作内容

（一）确定重大项目

按照代表性、影响力等原则确定100个左右项目作为2010年我委跟踪联系的重大项目。包括：

一是我委牵头的重大项目。如中航通飞珠海项目、广东工业设计城等。二是现代产业500强的初审项目中筛选。三是各市推荐的重点项目中筛选。四是各处室推荐的重点项目中筛选。

（二）建立报送制度

为便于开展工作，畅通信息收集渠道，建立定期报送制度。委有关处室、各地市经济和信息化部门、重大项目建设单位有关具体职责如下：

1. 委有关处室职责。技术改造投资处、经济运行处负责重大项目的汇总及分析；各有关处室负责本行业、本领域重大项目的跟踪、推进，加强协调服务，并确定工作联系人。

2. 各市经济和信息化部门职责。负责联络督促重大项目单位按时报送相关材料，负责收集汇总上报并开展本地区重大项目的分析。

3. 各重大项目单位职责。除填报相关数据外，应对项目主要进展情况做简要的文字说明，每月3日前将相关项目上月度的有关数据及材料报送市经济和信息化部门。

（三）确定报送指标内容

根据各领域项目的共性特点，编制重大项目报送表格供重大项目单位填报；确定重大项目进展内容形式。具体指标内容如附件所示。

（四）确定报送周期及渠道

报送周期：每月一次，项目单位每月3日前报送，地市经济和信息化部门每月5日前报送省经济和信息化委技改处。

渠道：重点项目承担企业，应将有关数据及材料报送到当地市经济和信息化部门，由地市经济和信息化部门同时上报至省经济和信息化委技改处及有关负责处室。

（五）信息发布

加强信息发布，定期在委内刊物及信息平台发布。

1. 经信简报。不定期在经信简报上发布重大项目进展情况，供领导参阅同时对外发布。

2. 产业快报。其他重点项目情况可在委产业快报发布分析报告，供内部参阅。

3. 典型案例。发掘典型项目、典型企业、典型事例，总结经验，形成并印发有关材料。

4. 不定期形成领导参阅材料。

（六）注意事项

1. 企业提交数据要可靠、准时。经济和信息化部门核实报送情况的真实性，并定期催报。

2. 确保企业提交的信息有安全保密保障。委有关处室、各地经济和信息化部门要注意数据及材料的保密性，未经领导批准，不得随意对外发布。

三、组织保障

1. 委内处室联系人。委相关处室指定一名联系人，专门负责此项工作。

2. 各地市经济和信息化部门联系人。指定一名联系人，负责联络督促重大项目企业及有关事项。

3. 重大项目单位负责人及联系人。指定一名项目负责人，统筹填报有关数据及材料，并指定一名企业联系人，具体对外联系并报送有关数据及材料。

附件２：

重大项目报送指标体系表

单位：万元、人

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |
| 企业所有制 |  | 所属行业 |  |  |
| 项目建设年限 | 年 月—— 年 月 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建， □改建， □扩建， □迁建 |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |
| 其中:贷款 |  |  |  |  |
| 自有 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
|  | 本月 | 本月同比增长% | 本月累计 | 累计同比增长% |
| 资金筹集情况 |  |  |  |  |
| 其中:贷款 |  |  |  |  |
| 自有 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 完成投资 |  |  |  |  |
| 建设目标（总体和年度） |  |  |  |  |
| 主要建设内容（总体和年度进展） |  |  |  |  |
| 其他情况:厂房建设、设备购置、研发进度、新产品投产、产学研及合作等 |  |  |  |  |
| 问题及建议 |  |  |  |  |
| 说明：建设目标至问题及建议等栏目请用文字说明，总字数控制在500-1000内。 |  |  |  |  |

附件３：

各处室联络员表

| 处 室 | 联系人 | 职 务 | 电 话 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能和循环经济处 | 张 娜 | 副主任科员 | 83133482 | Zhangna@gdet.gov.cn |
| 技术改造投资处 | 蓝艾青 | 主任科员 | 83135836 | Jsc@gdet.gov.cn |
| 技术创新与质量处 | 易贤辉 | 副主任科员 | 83133353 | yxh@gdet.gov.cn |
| 商贸服务业处 | 余耀坤 | 主任科员 | 83133485 | yyk1106@sina.com |
| 生产服务业处 | 黄紫华 | 副主任科员 | 83135840 | Hzh@gdet.gov.cn |
| 原材料工业处 | 黄 穗 | 主任科员 | 83133307 | huangsui@gdet.gov.cn |
| 装备工业处 | 符洁莹 | 副主任科员 | 83133267 | zhuangbei@gdet.gov.cn |
| 消费品工业处 | 卢振港 | 主任科员 | 83135991 | Lzg@gdet.gov.cn |
| 软件和信息化处 | 丁扬程 | 副主任科员 | 83134272 | ycding@gd.gov.cn |
| 信息化推进处 | 戴 艳 | 科员 | 83134248 | dy@gd.gov.cn |
| 电子信息处 | 蒋 鲲 | 主任科员 | 83134291 | jk@gd.gov.cn |

附件４:

重大项目跟踪联系人回执

| 各市负责部门 | 联系人 | 电话 | 手机 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目名称 |  | 姓名 | 电话 | 手机 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |