关于规范加油站 成品油油库规划确认文件

办理要求的通知

（征求意见稿）

各地级以上市经济和信息化主管部门，佛山市顺德区经济和科技促进局、汕头市濠江区经济和信息化局：

为贯彻落实进一步深化行政审批制度改革的工作要求，按照简化程序、逐步下放的原则，我委对成品油油库、加油站建设规划确认的办理程序和要求进行了优化。现将有关事项通知如下：

一、陆地加油站规划确认办理

陆地加油站规划确认包括：加油站新建、迁建、改建、扩建等4类。

加油站新建是指：申请在符合当地《成品油零售体系发展规划》新增规划加油站编码表中布点位置的路段（地段）建设加油站。

加油站迁建是指已取得《成品油零售经营批准证书》的加油站，申请搬迁至符合当地《成品油零售体系发展规划》新增规划加油站编码表中布点位置的路段（地段）。

加油站扩建是指已取得《成品油零售经营批准证书》的加油站，在原址基础上申请增加储油罐容量的改造。

加油站改建是指已取得《成品油零售经营批准证书》的加油站，在原址基础上不涉及储油罐容量增加的改造。

（一）加油站新建、迁建规划确认办理。

1、办理程序。

加油站新建、迁建由企业向所在地级市经济和信息化主管部门（以下简称“地市经信部门”）提出申请。地市经信部门负责对企业申报材料进行初审，并组织2个以上人员进行现场勘查，初审时限为20个工作日（含现场勘查以及征求区、县意见时间）。地市经信部门根据企业申报材料及现场勘查的有关情况提出初审意见，在《加油站建设规划确认文件申请表》上加盖公章，并正式行文上报省经济和信息化委。省经济和信息化委办理时限为20个工作日。

加油站新建、迁建规划确认现场勘查的重点是：加油站选址位置是否符合当地《成品油零售体系发展规划》；是否符合《成品油市场管理办法》和《成品油零售企业管理技术规范》的有关要求；是否已落实建设用地等。

2、申报材料。

企业申报加油站新建、迁建规划确认应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）《加油站建设规划确认文件（新、迁建）申请表》（附件1）。（2）申请企业的工商营业执照（预核准文件），或申请人的个人身份证明等。（3）申请文件。内容主要为申请企业或个人的基本情况；加油站建设的可行性和必要性分析；拟选址地点符合当地成品油零售体系发展规划及城乡规划情况；加油站土地落实情况，土地性质；周边地形地貌、建筑物和现状加油站情况；加油站建设方案，含投资及建设规模、资金来源、储油罐容量及加油机（枪）数量以及是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等。（4）有关证明文件、证件。包括建设用地证明文件（用地性质为商服、商业、批发零售、加油站用地的《国有土地使用证》或《土地成交确认书》、《集体用地使用证》或当地国土部门加油站选址意见）；规划部门出具的加油站选址规划意见；本站与相邻现有和在建加油站位置示意图；迁建还应提交《成品油零售经营批准证书》正副本复印件。

3、注意事项。

（1）加油站新建、迁建拟选地址应符合当地《成品油零售体系发展规划》新增规划加油站编码表的布点位置。否则，应当先行办理规划调整手续，待我委同意后，方可申请加油站新建、迁建规划确认手续。

（2）加油站新建、迁建拟选地址应同时符合《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T 10390-2004）。国道、省道（县乡道）加油站设置：每百公里不超过六对；高速公路加油站设置：每百公路不超过两对；城区加油站的服务半径不少于0.9千米（城区内两座加油站的车行距离不得少于1.8公里）。

（3）高速公路新建服务区加油站规划点应符合《广东省高速公路加油站布局发展规划》，我委在征求省交通运输厅同意意见后核发规划确认文件。

（4）加油站迁建竣工后，需撤销原规划点并注销原《成品油零售经营批准证书》，企业按新申请的程序重新申领《成品油零售经营批准证书》。

（二）加油站扩建规划确认办理。

1、办理程序。

加油站扩建规划确认办理程序参照新建、迁建规划确认执行。

2、申报材料。

企业申报加油站扩建规划确认应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）《加油站建设规划确认文件（扩建）申请表》（附件2）。（2）申请文件。内容主要为申请企业的基本情况；加油站扩建的可行性和必要性分析；加油站扩建方案，含投资及建设规模、资金来源、储油罐容量及加油机（枪）数量变化情况以及是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等。（3）有关证明文件、证件。包括工商营业执照、《成品油零售经营批准证书》正副本复印件等。

- 注意事项。

地市经信部门在收到我委核发的规划确认文件后，应及时收回申请企业《成品油零售经营批准证书》。

加油站扩建竣工后，申请企业凭原《成品油零售经营批准证书》及有关材料报我委审批并换发新证后，方可办理营业手续。

（三）加油站改建规划确认办理。

1、现有加油站改造如不涉及储油罐、油机改造的，无需办理规划确认手续（加油站改建为加油加气站除外）。

2、现有加油站涉及储油罐、油机改造的，企业向地市经信部门申报加油站改建规划确认。企业申报加油站改建规划确认应提交以下材料：（1）《加油站建设规划确认文件（改建）申请表》（附件2）。（2）申请文件。内容主要为申请企业的基本情况，加油站改建方案。（3）有关证明文件、证件。包括工商营业执照、《成品油零售经营批准证书》（正副本复印件）等。

地市经信部门核发改建规划确认文件，抄送我委备案，同时收回申请企业的《成品油零售经营批准证书》。

改建竣工后，企业将有关职能部门的竣工验收意见报地市经信部门，经现场核查符合加油站经营条件的由地市经信部门发还《成品油零售经营批准证书》。

（四）加油加气站规划确认。

1、新建加油加气站，该站的选址须符合当地《成品油零售体系发展规划》和燃气发展规划。办理程序及申报材料参照加油站新建规划确认执行，还应当取得当地燃气行政主管部门出具的同意选址意见。

2、加油站改造为加油加气站，申报企业应当取得当地燃气行政主管部门出具的同意选址意见。

（1）如改造过程中储油罐容量增加的，应向我委申请办理加油站扩建规划确认，办理程序及申报材料参照加油站扩建规划确认办理要求执行；

（2）如改造过程中储油罐容量未增加的，由地市经信部门核发改建规划确认文件，规划确认文件抄送我委备案。

3、加气站改造为加油加气站，该站的选址须符合当地《成品油零售体系发展规划》。办理程序及申报材料参照加油站新建规划确认办理要求执行。

4、加油加气站竣工后，申领《成品油零售经营批准证书》应同时提供燃气行政主管部门颁发的燃气经营许可证或批准文件。

二、水上加油站规划确认办理

水上加油站规划确认包括：水上加油站新建、迁建、改建。

水上加油站新建是指申请在符合当地《成品油零售体系发展规划》水上加油站新增规划编码表中布点位置（水域）建设加油站（船）。

水上加油站迁建是指已取得《成品油零售经营批准证书》的水上加油站，申请搬迁至符合当地《成品油零售体系发展规划》水上加油站新增规划编码表中布点的位置（水域）。

水上加油站改建是指已取得《成品油零售经营批准证书》的水上加油船申请更换船体。

（一）水上加油站新、迁建规划确认办理。

1、办理程序。

水上加油站新建、迁建由企业向所在地地市经信部门提出申请。地市经信部门负责对企业申报材料进行初审，并组织2个以上人员进行现场勘查，初审时限为20个工作日（含现场勘查以及征求区、县意见时间）。地市经信部门根据企业申报材料及现场勘查的有关情况提出初审意见，在《水上加油站建设规划确认文件申请表》上加盖公章，并正式行文上报省经济和信息化委。省经济和信息化委办理时限为20个工作日。

水上加油站新建、迁建规划确认现场勘查的重点是：加油站选址位置是否符合当地《成品油零售体系发展规划》；是否符合《成品油市场管理办法》和《成品油零售企业管理技术规范》的有关要求；是否取得海事或海洋渔业部门同意意见等。

2、申报材料。

企业申报水上加油站新建、迁建规划确认应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）《水上加油站建设规划确认文件（新、迁建）申请表》（附件1）。（2）申请企业的工商营业执照（预核准文件），或申请个人的个人身份证明等。（3）申请文件。内容主要为申请企业或个人的基本情况；加油站建设的可行性和必要性分析（附有关证明文件、证件），含拟选址地点符合当地成品油零售体系发展规划情况；加油站建设方案，含投资及建设规模、资金来源、储油罐容量及加油机（枪）数量等。（4）有关证明文件、证件。海事或海洋渔业等有关部门的意见。

3、注意事项。

水上加油站迁建竣工后，需撤销原规划点并注销原《成品油零售经营批准证书》，按新申请的程序重新申领《成品油零售经营批准证书》。

（二）水上加油站改建规划确认办理。

1、办理程序。

岸基加油站扩、改建规划确认办理程序参照陆地加油站扩、改建规划确认执行。

水上加油船船体更换由地市经信部门核发改建规划确认文件，规划确认文件抄送我委备案，同时收回申请企业的《成品油零售经营批准证书》。

2、注意事项。

水上加油船船体更换后，申请企业需按变更的程序申领《成品油零售经营批准证书》。

三、成品油油库规划确认办理

（一）办理程序。

成品油批发、仓储经营所需的成品油油库规划确认，由企业直接向省经济和信息化委申报办理。省经济和信息化委办理时限为20个工作日。

省经济和信息化委可自行或委托地市经信部门、省石油燃气协会对油库进行现场勘查。现场勘查的重点是：油库选址位置是否符合《广东省成品油配送体系发展规划》；是否已落实建设用地等。

（二）申请材料。

企业申报油库规划确认应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）申报文件（文件模版参见附件6）。（2）加具了地市经信部门意见的《成品油油库建设规划确认文件申请表》（附件4）。（3）油库建设可行性研究分析报告，包括申请企业基本情况（如注册资金、经营资质等）。油库建设方案（如拟建油库名称、具体位置、库容、投资规模、建设条件）等；建设用地落实情况。（4）有关证明文件、证件。包括国土部门出具的建设用地证明文件；规划部门出具的规划意见；申请企业的工商营业执照等。

四、规划确认文件有效期及延期

加油站、油库建设规划确认文件有效期为2年，即陆上加油站、油库申请企业须在2年内取得当地建设部门核发的《建筑工程施工许可证》；水上加油站（船）须在2年内动工建设。申请企业须在规划确认文件有效期内及时将《建筑工程施工许可证》或动工建设证明文件交所在地经信部门备案。

规划确认文件原则上不予延期，如有充分理由确需延期，应在文件到期前两个月前向我委提出申请，逾期未申请则需重新办理规划确认手续。规划确认文件延期时限一般为1年。

申请加油站建设规划确认延期应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）《加油站建设规划确认文件（延期）申请表》（附件3）。（2）原规划确认文件。（3）加油站建设进展情况说明。（4）有关证明文件、证件。包括落实建设用地、办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等证照的证明材料。

申请油库建设规划确认延期应提交以下材料（需加盖申请企业公章）：（1）申报文件（文件模版参见附件7）。(2)《成品油油库建设规划确认文件（延期）申请表》（附件5）。（3）原规划确认文件。（4）油库建设进展情况说明。（5）有关证明文件、证件。包括落实建设用地、办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等证照的证明材料。

油库竣工验收后须将有关材料报我委备案。备案材料应包括：国土资源部门核发的油库《国有土地使用证》或土地使用批准文件；规划部门核发的油库《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；建设部门核发的《建筑工程施工许可证》；油库设施的建设竣工验收材料等。

油库建成后，如需申报成品油批发、仓储经营批准证书，则按领证程序申报。

五、其他事项

（一）加油站规划调整。

为保证全省各地《成品油零售体系发展规划》的权威性和严肃性，加油站规划点原则上不得调整。

如有充分理由确需调整的，陆地加油站规划点应当取得当地市级城市规划主管部门同意意见，经地市经信主管部门初审同意后报我委审批。申请材料应当包括：（1）规划调整的必要性；（2）拟调整规划点的位置，规划布点性质（如城区、国省道、县乡道等）及与相邻加油站车行距离或所在路段加油站密度是否符合《成品油零售企业管理技术规范》的有关要求等。

水上加油站规划点调整应当取得当地市级海事或海洋渔业部门同意意见，经地市经信主管部门初审同意后报我委审批。申请材料应当包括：（1）规划调整的必要性；（2）拟调整规划点的位置，规划布点性质（如岸基、固定、流动）等。

（二）规划确认申请主体问题。

1、申请企业在获得加油站、油库规划确认文件后，如在建设期间加油站、油库投资建设主体发生变化，应当重新办理规划确认手续。

2、如加油站尚未明确实际投资主体，应当申请办理加油站规划选址意见，选址意见有效期为两年，待明确实际投资主体后，再由投资主体向我委申请办理规划确认。加油站规划选址意见仅作为油站土地招标、拍卖、挂牌的预核准文件。

自本文下发之日起，《广东省经济和信息化委关于优化规范电力、石油行政审批办理事项的通知》（粤经信电力函〔2013〕3322号）作废。各地颁发的有关文件，与本文要求相冲突的应停止执行。

附件：1．加油站建设规划确认（新/迁建）文件申请表

2．加油站建设规划确认（改/扩建）文件申请表

3．加油站建设规划确认（延期）文件申请表

4．成品油油库建设规划确认文件申请表

5．成品油油库建设规划确认文件（延期）申请表

6．成品油油库规划确认申请文件模版

7．成品油油库规划确认延期申请文件模版

广东省经济和信息化委

2014年9月 日

（联系人：王婧、周一，联系电话020-83133268、83135981）

附件1

国/省/县/乡道及城区加油站

建设规划确认文件（新、迁建）申请表

(申请类型        )

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应的规划编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拟建加油站 所处路段 |  |  |  |  |  |  | 该路段长度 |  | 公里 |
| 国道、省道道路加油站□ 县道、乡道道路加油站□ | 与同侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  | 该段可容纳加油站数量 |  |  |
|  | 与另侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  | 该段现有油站数量（除本站） |  |  |
| 城区加油站□ | 与相邻最近现有加油站服务半径 （与相邻最近现有加油站车行距离） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相邻最近现有加油站名称及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建加油站 等级 |  |  | 储油罐容量 及油枪数量 |  |  |  | 占地面积 |  |  |
| 加油站 迁建□ | 原油站名称及《零售经营批准证书》编号 |  |  |  |  |  | 原地址及规划中的编码 |  |  |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门 初审（审核）意见 |  |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |

备注：1、申请类型：新建、迁建；

2、在□处打√；

3、城区加油站服务半径不低于0.9公里（即城区内两座加油站的车行距离不得少于1.8公里）；国道、省道加油站设置：每百公里不超过六对；

4、现有加油站指现状在营、已取得规划确认文件及在建的加油站。

高速公路加油站

建设规划确认文件（新、迁建）申请表

(申请类型        )

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应的规划编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 拟建加油站所处高速公路及服务区（含停车区）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路长度 |  |  | 该段可容纳加油站数量 |  |  |  |  | 该段现有 油站数量 （除本站） |  |  |
| 高速公路 加油站 |  | 与同侧加油站距离：左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与另侧加油站距离：左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建加油站 等级 |  |  |  | 储油罐容量及油枪数量 |  |  |  | 占地面积 |  |  |
| 加油站 迁建□ |  | 原油站名称及《零售经营批准证书》编号 |  |  |  |  |  | 原地址及 规划中的编码 |  |  |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门 初审（审核）意见 |  |  |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |

备注：1、申请类型：新建、迁建；

2、高速公路加油站设置：每百公里不超过两对。

水上加油站

建设规划确认文件（新、迁建）申请表

(申请类型        )

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应规划点编码或编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拟建加油站 所处位置 |  | 地理位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经纬度位置 |  |  |  |  |  |  |
| 布点类型 |  |  |  | 储油罐容量及油枪数量 |  |  | 占地面积 （船舶吨位） |  |
| 加油站 迁建□ | 原油站名称及《零售经营批准证书》编号 |  |  |  |  |  | 原地址及 规划中的编码 |  |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） |  |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管 部门初审（审核）意见 |  |  |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

备注：1、拟建站点规划编码或编号、所处地理位置和经纬度位置，按照本地区“水上加油站布点规划”填写完整；

2、申请类型：新建、迁建；

3、布点类型：岸基、固定、流动。

附件2

国/省/县/乡道及城区加油站

建设规划确认文件（改、扩建）申请表

(申请类型        )

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

| 加油站在当地行业规划中对应的规划编码 |  |  |  |  | 加油站 建设原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站名称及 批准证书号 |  |  |  |  | 加油站地址 |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 加油站 所处路段 |  |  |  |  |  | 该路段长度 |  |  |  |  |
| 国道、省道 加油站□ 县道、乡道 加油站□ | 与同侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  | 该段可容纳加油站数量 |  |  |  |  |
|  | 与另侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  | 该段现有油站数量（除本站） |  |  |  |  |
| 城区加油站□ | 与相邻最近现有加油站服务半径 （与相邻最近现有加油站车行距离） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相邻最近现有加油站名称及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站等级 | 现状 |  | 储油罐容量及油枪数量 | 现状 |  |  | 占地面积 |  | 现状 |  |
|  | 拟建 |  |  | 拟建 |  |  |  |  | 拟建 |  |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管 部门初审（审核）意见 |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、申请类型：改建、扩建；

2、在□处打√；

3、城区加油站服务半径不低于0.9公里，是指城区内两座加油站的车行距离不得少于1.8公里；国道、省道加油站设置：每百公里不超过六对；

4、现有加油站指现状在营、已取得规划确认文件及在建的加油站。

高速公路加油站

建设规划确认文件（改、扩建）申请表

(申请类型        )

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应的规划编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 拟建加油站所处高速公路及服务区（含停车区）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路长度 |  |  | 该段可容纳加油站数量 |  |  |  |  | 该段现有 油站数量 （除本站） |  |  |
| 高速公路 加油站 |  | 与同侧加油站距离：左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与另侧加油站距离：左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站等级 |  | 现状 |  |  | 储油罐容量及油枪数量 |  | 现状 | 占地面积 |  | 现状 |
|  |  | 拟建 |  |  |  |  | 拟建 |  |  | 拟建 |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管 部门初审（审核）意见 |  |  |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |

备注：1、申请类型：改建、扩建；

2、高速公路加油站设置：每百公里不超过两对。

水上加油站

建设规划确认文件（改建）申请表

(申请类型        )

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应规划点编码或编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拟建加油站 所处位置 |  | 地理位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经纬度位置 |  |  |  |  |  |  |
| 布点类型 | 现状 |  | 储油罐容量及油枪数量 |  |  | 现状 | 占地面积 （船舶吨位） | 现状 |
|  | 拟建 |  |  |  |  | 拟建 |  | 拟建 |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门初审（审核）意见 |  |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

备注：1、拟建站点规划编码或编号、所处地理位置和经纬度位置，按照本地区“水上加油站布点规划”填写完整；

2、申请类型：改建；

3、布点类型：岸基、固定、流动。

附件3

加油站建设规划确认文件（延期）申请表

填报单位：（盖章）                   填报时间：    年   月   日

| 拟建加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建加油站在当地行业规划中对应的规划编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 国道、省道道路加油站□ 县道、乡道道路加油站□ 高速公路加油站□ | 加油站所处路段 |  |  |  |  |  |  | 该路段长度 |  | 公里 |
|  | 与同侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  | 该段可容纳加油站数量 |  |  |
|  | 与另侧相邻最近现有加油站距离： 左 公里；右 公里 |  |  |  |  |  |  | 该段现有油站数量（除本站） |  |  |
| 城区加油站□ | 加油站所处路段 |  |  |  |  |  |  | 该路段长度 |  | 公里 |
|  | 与相邻最近现有加油站服务半径 （与相邻最近现有加油站车行距离） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相邻最近现有加油站名称及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水上加油站□ | 布点 类型 |  |  |  |  |  | 地理位置 及经纬度 |  |  |  |
| 拟建加油站 等级 |  |  |  | 储油罐容量 及油枪数量 |  |  |  |  | 占地面积 （船舶吨位） |  |
| 原规划确认文件及有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站建设 进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上内容由申请单位填写，申请单位应当对上述情况的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门现场核查确认（2人） | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 签名： 电话（或手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门初审（审核）意见 |  | 日期 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

成品油油库建设规划确认文件申请表

(申请类型      )

填报单位：（盖章）                    填报时间：    年   月   日

| 申报企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 拟建成品油油库库容（m3） | 其中汽油 m3，柴油 m3，煤油 m3 |  |  |
| 油库建设地址 |  |  |  |
| 油库占地面积 |  |  |  |
| 企业申报说明 | （属于改建、扩建 、迁建的应当说明原有库容情况及建设方案） |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门意见 | 日期 盖章 |  |  |

备注：申请类型：新建、改建、扩建 、迁建

附件5

成品油油库建设规划确认文件（延期）申请表

填报单位：（盖章）                    填报时间：    年   月   日

| 申报企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 拟建成品油油库库容（m3） | 其中汽油 m3，柴油 m3，煤油 m3 |  |  |
| 油库建设地址 |  |  |  |
| 油库占地面积 |  |  |  |
| 规划确认文件 |  |  |  |
| 规划确认文号 |  | 有效期 |  |
| 油库建设 进展情况 |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门意见 | 日期 盖章 |  |  |

附件6

XX公司关于申请新建（迁建、扩建）XX万立方米成品油油库规划确认的请示

省经济和信息化委：

一、公司简介

如注册地址、注册资金、经营资质等。

二、申请可行性和必要性

如建设用地落实情况等。

三、申请内容

如拟建油库名称、地址、种类、罐容、投资规模等。

综上，我司承诺以上内容及附件的申请材料属实，现将有关申报材料呈上，请予审核。

XX公司

XX年XX月XX日

附件：XX公司申请油库规划确认材料

XX公司关于申请延期XX万立方米成品油

油库规划确认的请示

省经济和信息化委：

一、油库建设项目情况

如油库建设项目基本情况，何时取得规划确认文件及规划确认有效期等。

二、油库建设进展情况

如油库建设施工手续办理情况，含建设用地落实情况，环境保护、安全监管、公安消防等部门审批情况等。

综上，我司申请将原规划确认文件有限期延期至XX年XX月XX日，请予审核。

XX公司

XX年XX月XX日

附件：XX公司申请油库规划确认延期材料