2018-2020年省级促进经济高质量

发展（工业企业转型升级）先进装备制造业发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于扶持珠江西岸先进装备制造业发展的财政政策措施（2018-2020年）》（粤经信珠西〔2018〕79号）、《广东省工业和信息化厅关于进一步完善扶持先进装备制造业发展财政政策措施的通知》（粤工信装备函〔2019〕623号），省财政预算安排资金，对全省各地（深圳除外）符合《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》（粤经信珠西函〔2017〕87号）发展重点的产业或本地特色的先进装备制造业及配套产业予以扶持。

（一）项目资金安排情况

2018-2020年省财政实际安排资金461999.0622万元。其中2018年预算190340万元（因素法切块下达189590万元，省级保留工作经费750万元），调剂使用10585.33万元，2018年实际安排179754.67万元。2019年预算167940万元（因素法切块下达167540万元，省级保留工作经费400万元），预算执行过程中，调剂使用5975.6078万元，2019年实际安排161964.3922万元。2020年预算安排120280万元（因素法切块下达120000万元，省级保留工作经费280万元）。具体情况如下。

1.2018年专项资金情况。

根据《广东省经济和信息化委员会 广东省财政厅关于下达2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤经信珠西〔2018〕79号），2018省级珠江西岸先进装备制造业发展资金预算190340万元，其中切块下达全省各地（深圳除外）资金189590万元（含下达佛山市搭建珠江西岸先进装备制造产业带建设招商引资平台工作经费2000万元），省级保留工作经费750万元。在预算执行过程中，省市两级调剂安排10585.33万元到其他用途：一是根据《广东省工业和信息化厅关于调剂部分省级财政专项资金的请示》（粤工信财务〔2018〕19号）、《关于调剂省工业和信息化厅部分省级财政专项资金的通知》（粤财工〔2018〕304号），省级收回调剂8657万元至省通信管理局。二是根据《关于调剂2018年省级珠江西岸先进装备制造业发展用途专项资金到企业技术改造用途的请示》（惠市经信〔2018〕511号）、《广东省工业和信息化厅关于2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）调剂使用的批复》（粤工信珠西函〔2018〕312号）、《关于重新下达2018年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）和2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知》（惠市经信〔2018〕536号），惠州市调剂1928.33万元至技改用途，2018年度实际按因素法切块下达地市用于支持先进装备制造业发展资金179004.67万元，截至2020年3月31日，资金已全部支出，支出进度达100%。

2.2019年专项资金情况。

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤工信装备函〔2019〕640号），2019年省级先进装备制造业发展资金预算167940万元，其中切块下达全省各地（深圳除外）资金167540万元（含下达佛山市搭建珠江西岸先进装备制造产业带建设招商引资平台工作经费2000万元），省级保留专项资金评审管理经费300万元；编制广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录、高端装备制造业行业相关调研、项目检查等工作经费100万元。根据《广东省财政厅关于清算下达省工业和信息化厅经管部分专项资金（2019年加大工业企业技术改造力度设备事前奖励、按标准落实奖励比例资金）的通知》（粤财工〔2019〕199号）、《广东省财政厅关于清算下达省工业和信息化厅经管部分专项资金（信息技术应用创新产业发展项目、5G应用示范项目、落实企业技术改造政策）的通知》（粤财工〔2019〕221号），在预算执行过程中，合计调剂安排5975.6078万元到其他用途，2019年度实际按因素法切块下达地市用于支持先进装备制造业发展资金161564.3922万元。截至2020年3月31日，已支出161430.5422万元，结转资金133.85万元，支出进度达99.9%。

3.2020年专项资金情况。

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金（工业企业转型升级）先进装备制造业发展项目计划的通知》（粤工信装备函〔2020〕197号），2020年省级先进装备制造业发展资金预算120280万元，其中按因素法切块下达全省各地（深圳除外）资金120000万元，省级保留专项资金评审管理工作经费280万元。截至2020年3月31日，按因素法切块下达地市资金已支出38913.69万元，支出进度32.35%。

（二）项目实施

1.项目实施主要内容

根据《关于扶持珠江西岸先进装备制造业发展的财政政策措施（2018-2020年）》（粤经信珠西〔2018〕79号）、《广东省省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）管理实施细则》（粤经信珠西〔2018〕95号）及《广东省工业和信息化厅关于进一步完善扶持先进装备制造业发展财政政策措施的通知》（粤工信装备函〔2019〕623号）。省级先进装备制造业发展资金的实施方向包括以下5个方面：

（1）以股权投资方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设。以股权投资方式支持新引进、新建或扩建的有自主知识产权、有核心关键技术、有市场前景的符合聚焦攻坚发展重点或本地特色的先进装备制造业及配套产业、投资5000万元以上（含5000万元）的项目，由市工信部门按“一事一议”研究提出项目资金安排意见，报市政府审批同意后实施。汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市可根据当地项目组织情况，支持投资3000万元以上的项目。

（2）以贴息方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设。对新引进、新建或扩建的有自主知识产权、有核心关键技术、有市场前景的符合聚焦攻坚发展重点或本地特色的先进装备制造业及配套产业、投资额1000万元以上的项目，省财政按不高于同期银行贷款基准利率予以贴息支持，予以贴息的借款总额不超过项目完工形成的固定资产总额的70%。

（3）以事后奖补方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设。对新引进、新建或扩建的有自主知识产权、有核心关键技术、有市场前景的符合聚焦攻坚发展重点或本地特色的先进装备制造业及配套产业、投资额1000万元以上的项目，实行事后奖补。省财政对固定资产已投资额超过固定资产投资总额50%的项目，按照项目已形成固定资产投资总额的5%—10%的标准予以分期奖补。

（4）支持首台（套）重大技术装备的研发与使用。对生产符合《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》或工业和信息化部《首台（套）重大技术推广应用指导目录》要求的装备产品，实现销售后对研制企业进行事后奖补。

（5）支持先进装备制造业公共服务平台建设。以事后奖补方式支持总投资800万元以上的先进装备制造业公共服务平台建设，支持符合聚焦攻坚发展重点或本地特色的先进装备制造业及配套产业、公共性和产业服务能力强的公共服务平台。奖励资金额度不超过项目已完成的固定资产投资额的30%。

二、绩效指标分析

根据《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）要求，印发《广东省工业和信息化厅关于组织开展2019年先进装备制造业发展资金重点绩效评价工作的通知》（粤工信装备函〔2020〕266号）、《广东省工业和信息化厅关于做好先进装备制造业发展资金绩效评价工作的补充通知》（便函968号），组织地市及项目单位开展绩效自评工作。结合工作实际，认真收集汇总各地绩效评价基础数据，基于佐证资料，客观填写相关表格并撰写报告，对照《项目支出绩效评价指标体系框架》各项指标逐一开展分析自评。各项指标具体分析如下：

（一）项目立项

1.论证决策。（自评得分：4分）

为做好专项资金预算编制工作，改进因素法分配因素，优化资金分配方案，在编制专项资金预算之前，全面调研各地产业项目情况、测算各地实际资金需求，并结合省重点工作、各地往年度资金预算执行效果及绩效评价结论等，提出年度资金分配方案，经厅党组审议后报省政府主要领导审定后实施。优化先进装备制造业发展资金分配工作的几点做法：

一是提前做好项目入库。为从源头上确保执行好年度资金预算，根据《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）（粤财预〔2018〕263号》，于2018年12月11日下发了《广东省工业和信息化厅办公室关于做好2019年省级促进经济发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目入库工作的通知》（粤工信办函〔2018〕86号）、2019年7月9日印发了《广东省工业和信息化厅关于做好2019年省级先进装备制造业发展资金预算调剂及2020年项目入库储备工作的通知》（便函〔2019〕274号）要求各地充分认识项目入库工作的重要性，扎实开展项目入库工作。

二是结合各地往年度资金落实情况进行奖优罚劣。2018年12月省政府出台的《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）规定“采用因素法切块下达的资金应充分考虑各地积极性和用款绩效”。因此，在分配2019年专项资金时，对截至2018年11月厅党组研究审定

2019年提前下达资金分配方案时，资金支出率远低于50%的茂名（支出率22.75%）、湛江（支出率8.49%）、东莞（支出率8.25%）、清远（支出率1.11%）、梅州（支出率0%），潮州（支出率0%）等6个地市，扣减拟分配资金额度的20%，并将扣减资金平均奖励给2018年预算执行情况较好的佛山、韶关、汕尾、中山、江门、阳江、肇庆、云浮等8个地市。

2.目标设置。

（1）目标设置完整。（自评得分：6分）

在申报专项预算时，结合财政政策扶持重点产业，支出内容等，设置预算执行周期目标及当年度目标。根据《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》（粤经信珠西函〔2017〕87号），实施周期的总目标是：围绕聚焦攻坚行动明确的九大发展重点，狠抓招商引资、项目落地建设、自主研发创新、集约集聚发展。2018-2020 年，全省新引进亿元以上装备制造业项目800个，研发首台（套）重大技术装备200项。 2018、2019、2020年度均设置了总体绩效目标和具体可量化的绩效指标。

如2019年总目标：一是围绕工作母机制造业、机器人、新能源汽车、高端海洋工程及海上风电装备、轨道交通装备、通用航空及卫星应用、节能环保装备、光电装备、高端医疗装备等九大产业，综合利用股权投资、贷款贴息、事后奖补方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设，带动市县资金和社会资本共同投入全省装备制造业，提高装备制造业投资。2019年全省新引进投资额超1亿元的装备制造业项目270个。二是对符合国家或广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录要求的装备产品，实现销售后，对研制企业进行奖励，支持企业自主研发创新，提高首台（套）装备销售收入。2019年全省研制首台（套）装备达到100个。三是支持符合九大产业、公共性和产业服务能力强的公共服务平台建设，为先进装备制造业企业提供产品检测、培训等服务，服务对象满意程度较高。

目标设置完整，包含总目标和细化指标。包括预期提供的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。

（2）目标设置合理。根据资金的支持内容、扶持方式合理设置绩效指标。年度总体绩效目标从项目引进开工建设投产、推进首台（套）重大技术装备研发、资金支出进度、扶持项目产出效果及带动的社会、经济效益等方面进行设置，绩效目标与资金用于扶持先进装备制造业发展的属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。

（3）可衡量性。年度绩效目标从产出和效益方面设置可量化的三级指标。如在产出方面，2019年新引进投资亿元以上装备制造业项目270个；研制符合国家和省目录标准的首台（套）装备100个。2019年资金拨付进度达到90%以上，股权投资项目启动建设。在效益方面，力争装备制造业增加值增速达到5%；首台（套）项目实现销售收入比不低于1:3；股权投资项目拉动投资比不低于1:3；服务对象对资金的满意程度达到80%以上。

3.保障措施。（自评得分：2分）

（1）制度完整，规范实施。一是为规范各地实施省级先进装备制造业发展财政政策，2018年制定了《广东省省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）管理实施细则》（粤经信珠西〔2018〕95号）、《省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）因素法下达资金2018年操作指引》（粤经信珠西函〔2018〕16号），规范资金申报评审。二是为推动全省装备制造业高质量发展，2019年3月印发《广东省工业和信息化厅关于进一步完善扶持先进装备制造业发展财政政策措施的通知》（粤工信装备函〔2019〕623号），进一步降低政策扶持门槛，扩大政策扶持范围，支持各地特色的先进装备制造业及配套产业。

（2）计划安排合理。为保障预算执行进度，在资金按因素法切块下达各地市后，及时跟进各地支出情况，并做好指导和监督工作。一是根据省人大审批通过的年度预算草案、省财政厅关于先进装备制造业发展专项资金提前下达数，及时将资金拨付至各地。二是育光副厅长分别于2018年7月27日、2019年6月24日主持召开先进装备制造业发展财政政策座谈会，要求各地转变观念，主动作为，切实履行省级财政专项资金预算执行的主体责任。坚持问题导向，抓住节点，确保预算执行规范、安全、高效。三是2018年在印发财政扶持政策后，组织赴全省20个地市（深圳除外）开展政策宣贯活动，对各地工信部门和企业相关人员实施精准宣传，有侧重地对各地工信部门负责人进行实操培训。2019年5-6月，先后赴汕尾、肇庆、清远、韶关、湛江、阳江、佛山、中山（2次）、珠海、江门、汕头等地开展调研，为各地做好政策解读、现场答疑等服务工作，指导各地加快使用专项资金。四是贯彻落实预算执行“一月一分析”制度，安排专人负责跟进资金实施，定期通报各地财政政策落实情况，确保预算按计划执行。2018年合计发通报22期，2019年合计发布微报14期。制度完整，计划安排合理。

（二）资金落实

1.资金到位。（自评得分：5分）

（1）资金到位率100%。根据《广东省经济和信息化委员会 广东省财政厅关于下达2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤经信珠西〔2018〕79号），2018年资金于当年4月全部下达至各地。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤工信装备函〔2019〕640号），2019年资金于当年3月全部下达至各地。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）先进装备制造业发展资金项目计划的通知》（粤工信装备函〔2020〕197号），2020年资金于今年2月全部下达至各地，资金到位率100%。

（2）资金到位及时。按因素法切块下达各地的资金，均按预算法有关要求及时拨付，资金到位及时。

2.资金分配。（自评得分：3分）

在拟定资金分配方案时，结合各地的产业发展基础、实际资金需求，同时保障省重点项目，合理拟定资金分配因素。为倾斜支持粤东、粤西、粤北地区发展，2018年在拟定资金分配方案时，针对珠三角地区和粤东、粤西、粤北地区设置不同的地区系数。根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）关于“将预算与资金支出、使用绩效挂钩”的规定，2019年对资金支出率较低的地市按照一定比例扣减拟分配资金额度。资金分配合理，有助于实现资金绩效目标。

（三）资金管理

1.资金支付。（自评得分：5.94分）

截至2020年3月31日，2018年省级先进装备制造业发展资金已全部支出，支出率100%。2019年省级先进装备制造业发展资金支出161430.5422万元，结转资金133.85万元，支出进度达99.9%。各地资金支出情况详见下表：

| 地市 | 2019年实际下达资金（万元） | 2019年支出 资金（万元） | 支出率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 7938 | 7938 | 100% |
| 珠海 | 28062 | 28062 | 100% |
| 汕头 | 1961.12 | 1840 | 93.8% |
| 佛山 | 12476 | 12476 | 100% |
| 韶关 | 15476 | 15476 | 100% |
| 河源 | 2063.77 | 2063.77 | 100% |
| 梅州 | 579.9 | 579.9 | 100% |
| 惠州 | 7997.82 | 7997.82 | 100% |
| 汕尾 | 390 | 390 | 100% |
| 东莞 | 407.1407 | 407.1407 | 100% |
| 中山 | 14476 | 14463.27 | 99.9% |
| 江门 | 15476 | 15476 | 100% |
| 阳江 | 15476 | 15476 | 100% |
| 湛江 | 4514 | 4514 | 100% |
| 茂名 | 1342.7415 | 1342.7415 | 100% |
| 肇庆 | 15476 | 15476 | 100% |
| 清远 | 1833 | 1833 | 100% |
| 潮州 | 926.9 | 926.9 | 100% |
| 云浮 | 14692 | 14692 | 100% |
| 合计 | 161564.3922 | 161430.5422 | 99.9% |

2.支出规范。（自评得分：6分）

一是资金调剂程序规范。2018年省市调剂10585.33万元，其中省级收回8567万元调剂至其它用途，惠州市调剂1928.33万元至技改用途。根据《广东省工业和信息化厅关于调剂部分省级财政专项资金的请示》（粤工信财务〔2018〕19号）、《广东省工业和信息化厅关于调剂部分省级财政专项资金的函》（粤工信财务函〔2018〕413号），对需要省统筹调剂使用的按因素法下达地市的专项资金，经报分管省领导同意后，报省财政厅审核办理。地市在预算执行过程中，根据实际情况调剂资金使用方向，并履行报批手续，调剂程序合规。2019年收回部分地市未使用资金25253.4278万元重新分配下达珠海市17280万元、惠州市1997.82万元，调剂至其他用途5975.6078万元。分配方案经厅党组审定，并商省财政厅办理资金清算调整手续。调剂程序合规。二是按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出情况。三是下达的资金均符合执行会计核算制度，并按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

（四）事项管理

1.实施程序。（自评得分：4分）

项目实施严格按照《广东省省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）管理实施细则》（粤经信珠西〔2018〕95号）、《广东省省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）因素法下达资金2018年操作指引》（粤经信珠西函〔2018〕16号）规定的程序实施。截至2020年3月31日，专项资金扶持项目未发生调整。项目实施、验收均严格按照相关制度规定执行：

一是以事后奖补、贴息方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设、以事后奖补方式支持首台（套）重大技术装备的研发与使用、以事后奖补方式支持先进装备制造业公共服务平台建设项目。此类项目均按程序组织项目申报、评审，并及时将资金拨付至项目单位。事后奖补和贷款贴息项目无需再次组织验收。

二是股权投资类项目。根据《省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程（试行）》（粤财工〔2013〕280号）及《关于进一步完善省财政经营性资金股权投资改革有关工作的意见》（粤财工〔2014〕518号）等有关规定，由各地组织项目申报、评审、委托第三方机构开展尽职调查、参股谈判，并按程序报市政府审定后实施。项目确定后，财政部门将资金拨付至受托管理机构，由受托管理机构根据投资协议按同比例增资原则分批次将资金拨付至项目单位，并加强对投资项目的跟进，确保资金专款专用，保值增值。

2.管理情况。（自评得分：4分）

一是主动配合、接受国家审计署、省审计厅对资金进行审计。根据国家审计署、省审计厅有关要求，及时提供相关材料，对审计发现的问题，及时反馈各地并督促做好整改，进一步完善资金监督管理体制机制，堵塞监管漏洞。二是督促各地落实专项检查发现问题的整改。2019年1月，收集汇总各地2018年珠西资金项目专项检查整改进展情况，形成《装备工业处关于2018年珠西用途资金项目专项检查整改落实情况的签报》（厅内办〔2019〕185号），印发《广东省工业和信息化厅关于珠西用途资金项目专项检查整改情况的通报》（粤工信装备函〔2019〕267号），要求各地落实主体责任，不折不扣抓好整改。2019年3月、6月再次收集汇总各地整改进展，进一步明确整改时间节点及要求，提高各地加强资金管理工作的主体意识。三是开展专项资金绩效自评。会同厅财审处组织各地开展专项资金绩效自评，根据绩效评价反馈结果，组织做好发现问题整改工作。四是要求各地在项目评审过程中根据需要加强项目现场核查和评审结果实地核查。负责对本地区（所属单位）资金进行全面管理和监督，对资金项目实施100%全覆盖的项目实地核查。

（五）经济性

1.预算控制。（自评得分：3分）

下达各地资金的支出均未超出财政预算，各地市项目能保障完成进度。

2.成本控制。（自评得分：2分）

下达各地的资金，在按照预算完成的前提下，项目实施成本属于合理范围。

（六）效率性

完成进度和完成质量。（自评得分：22.9分）

完成进度方面，部分股权投资项目进度偏慢，扣减0.5分。完成质量方面，以事后奖补方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设专题扶持项目、支持首台（套）重大技术装备的研发与使用、支持先进装备制造业公共服务平台建设专题项目均按计划完成项目投资。以股权投资方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设专题，项目建设进度未达到预期目标，扣减1.6分。

（七）效果性

1.经济效益。 （自评得分：10分）

一是全省装备制造业保持较快增长。2018年全省装备工业总产值66378.59亿元（约占全国1/8），增长9.0%；增加值达14757.31亿元，增长7.9%，占全省规模以上工业企业增加值的45.7%；利润总额3227.85亿元。2019年全省装备工业总产值69959.78亿元，增长5.1%；增加值达15474.25亿元，增长5.6%，占全省规模以上工业企业增加值的46%，利润总额3664.71亿元。

二是引进重大项目。2018-2019年合计新引进投资额超亿元项目612个；新开工建设超亿元项目510个，新投产超亿元项目348个。成功举办第四、第五届珠洽会，各市领导带头组织落实“赴百家企业上门招商”“到千家企业上门服务”专项行动，新引进佛山石油钻探关键零部件制造项目、三一海洋重工二期项目、中集智能装备基地项目等投资额超亿元装备制造业项目，协调推动了凯旋真空海上钻井平台燃料（原油）真空处理装置扩产项目、格力新能源和储能设备研发生产基地项目等投资额超亿元项目新开工，顺利推动了佛山爱德曼氢能源装备项目、海目星激光智能装备项目等投资额超亿元项目新投产，均超额完成了年度预期目标。

- 三是装备制造业核心技术攻关取得突破。从2015年开始，实施支持首台（套）重大技术装备的研发与使用政策，对符合工业和信息化部和广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录要求的装备产品，实现销售后，对研制企业进行奖励。通过财政奖补方式支持破解因初期市场信任不足导致的应用瓶颈，帮助企业推广装备应用市场，提高首台（套）装备销售收入。2018-2019年合计奖补支持首台（套）装备研发与使用项目256项，已获国家发明专利超200项，部分产品为行业内首创。

- 2.社会效益。（自评得分：5分）

- 大力推进各地先进装备制造业公共服务平台建设，2018-2019年支持了工业和信息化部第五研究所、韶关市质量计量监督检测所等单位的16个公共服务平台项目，合计支出奖补资金6192.02万元。公共服务平台产业服务能力较强，截至2020年3月31日，合计为1386家企业提供技术服务，提供产品检测约25000件，培训人员数超8000人次。

3.生态效益。（自评得分：5分）

先进装备制造业发展资金扶持的多个项目对生态环境改善具有显著作用。如佛山市莫森环境工程有限公司的工业多污染物协同治理超净排放设备，具有很高的除雾除尘效率，尤其对于细小的粉尘颗粒、雾滴、气溶胶、金属颗粒、酸雾等具有很强的捕集能力，净化效率高、净化效果明显，设备运行成本低、脱硫脱硝除尘效果好，有利于资源、环境可持续发展。日立电梯电机(广州)有限公司的“永磁同步电机关键共性技术研发及产业化”项目，主要建设内容包括ECB制动器装配线、门电机粘磁钢专机、板式制动器装配对接线、注胶缓存线、GDB板式制动器装配线、永磁同步曳引机试验系统等研发项目及配套工程。通过本项目建设，在永磁同步电机应用基础研究和产业化关键共性技术方面有了较大突破，项目转化的永磁同步电机产品系列代表了全球前沿的绿色环保电机驱动技术，较传统技术节能30%以上，效率达88%-94%，具有重要和广泛的社会效益、生态效益。

4.可持续发展。（自评得分：5分）

以事后奖补、贷款贴息方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设专题支持的项目，是按照项目已完成固定资产投资进行奖补，项目投资为各地市创造了就业和税收；以事后奖补方式支持的先进装备制造业公共服务平台，注重平台的公共性和产业服务能力，为地方产业集聚发展提供配套服务。支持首台（套）重大技术装备的研发与使用专题扶持项目，均有自主知识产权、核心专利，部分项目实现了进口替代，加快国产重大技术装备推广和应用。

（八）公平性。（自评得分：4.95分）

满意度。根据各地绩效自评结果，19个地市，其中18个地市该项自评得分为5分，1个地市自评得分为4分，综合得分率为98.9%，该项自评得分为4.95分。

三、综合评价结论

综合上述绩效指标分析，自评得分97.79分。项目立项论证充分，目标设置完整、可量化。资金分配合理、到位及时。制度完整，资金支出、管理规范。项目经济信、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。

四、主要绩效

（一）新兴行业保持快速发展态势

我省具有较高技术含量和附加值的装备制造业新兴行业保持快速发展态势。在全国汽车产销整体呈大幅下滑趋势下，广汽本田、广汽丰田等品牌和新能源汽车产销量逆势大幅上扬。2019年我省新能源汽车产量15.59万辆，占全国新能源汽车产量12.56%。新能源汽车动力电池产业继续保持全国领先地位，2019年全国动力电池装机前10位企业中，我省有4家，广东爱德曼氢能源装备、探索燃料电池卡车及电堆研发生产等一批新能源（氢能源）汽车项目建设稳步推进。

（二）重大技术装备有新突破

在过去4年突破研制国家及省级首台（套）重大技术装备产品338个的基础上，高端装备自主化水平继续提高，一批国家科技重大专项项目加快实施，一批重大技术装备产品研制成功并产业化。如中航通飞自主研制的世界最大水陆两栖飞机蛟龙AG600总装下线并成功试飞；黄埔文冲建造的4000吨级海洋综合资源调查船“大洋号”完成海试；赛纳科技研发我国第一台自主知识产权激光打印机并实现量产，使我国成为全球第四个掌握激光打印机核心技术的国家。

（三）产业集聚效应逐步显现

围绕机器人和智能制造装备、新能源汽车、海上风电装备等重点领域，分类施策、聚焦发力，以龙头企业、大项目带动产业集群发展。如海上风电装备产业，自省委、省政府2017年部署在阳江市建设全省风电装备产业基地以来，新引进明阳、金风风机整机项目和中国三峡风电、山东龙马、东方海缆等围绕整机的铸造、轴承、塔筒、电机、电缆、润滑系统等产业链项目共21个、计划总投资210亿元，明阳整机、明阳叶片、中水电塔筒、粤水电装备项目已建成投产，拉动阳江市2019年装备制造业增加值增长64.3%、投资增长45.3%。佛山市智能制造装备产业集聚区集聚了星联精密、库卡机器人、华中数控机器人、恒力泰机械等一批智能制造装备研制企业，2019年集聚区实现产值1500亿元。云浮市引进24家氢燃料汽车上下游产业项目落户，已成为全国氢能产业基础较好、发展快、集聚度高的地区之一。

- 五、存在问题

预算执行过程中存在的主要问题是：资金在预算年度未完全拨付。如2019年实际按因素法切块下达各地资金161564.3922万元，截至2020年3月31日，各地已支出161430.5422万元，结转资金133.85万元。主要原因是：部分地市装备制造业产业基础较薄弱，未充实本地装备制造业项目库，对年度资金需求测算存在偏差。

六、改进意见

（一）加强绩效管理。督促各地进一步增强专项资金支出绩效意识，加强对具体项目绩效目标的申报审核，确保绩效目标细化、量化、合理可行。及时跟踪项目实施情况，做好项目跟踪服务，确保绩效目标实现。

（二）根据专项资金及扶持产业特点，进一步完善绩效评价体系。根据专项资金的特点进一步完善绩效评价指标体系，开展有针对性进行评价。同时对实施周期较长的股权投资项目，以3年为一阶段实施重点绩效评价，确保真实反映项目完成质量。